阜阳师范学院研究生公寓和人才周转房四周围墙工程施工项目

项目编号:JYZB2017-033

招标文件

最高投标限价 (小写） 897188.41元

（大写）捌拾玖万柒仟壹佰捌拾捌元肆角壹分

招标人：阜阳师范学院（盖单位章）

招标代理机构： 安徽金阳造价咨询有限公司 （盖单位章）

招标代理机构负责该项目的负责人 ：高玉华

审核人 ： 李付明

编制人 ： 高玉华

编制时间： 2017 年  2 月 20 日

目  录

第一章  招标公告(资格后审)	3

第二章  投标人须知	6

第三章  评标办法 	18

第四章  合同条款及格式	24

第五章  工程量清单	30

第六章  图  纸	31

第七章  技术标准和要求	32

第八章  投标文件格式	33

第九章  附件........................................................................46

- 第一章  招标公告(资格后审)

阜阳师范学院研究生公寓和人才周转房四周围墙工程施工项目施工招标公告

- 1.招标条件

本招标项目阜阳师范学院研究生公寓和人才周转房四周围墙工程施工项目已经批准建设，具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标,欢迎符合条件的投标人参与投标。

- 1.1 项目名称：阜阳师范学院研究生公寓和人才周转房四周围墙工程施工项目

- 1.2 项目编号：JYZB2017-033

- 1.3 项目审批、核准或备案机关：阜阳市发改委

- 1.4 项目批文名称及编号: 发改中心

- 1.5 招标人：阜阳师范学院

- 1.6 资金来源:自筹资金

- 2.项目概况与招标范围

- 2.1 建设地点:  阜阳师范学院研究生公寓和人才周转房周围

2.2 建设规模: 透空围墙长暂定530米、实体围墙暂定315米等工作， (详见招标文件、工程量清单、施工图纸 )

- 2.3投资规模: 约90万元

- 2.4 计划工期: 80日历天

- 2.5 招标范围：招标文件、图纸、工程量清单范围内的全部工程内容

- 2.6 标段划分: 一个标段

- 3.投标人资格要求

- 3.1本次招标要求投标人须具备独立法人资格，并具有房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质 ，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

- 3.2 项目经理资格要求：具备房屋建筑专业二级及以上注册建造师执业资格、有效的安全生产考核合格证书，且符合注册建造师执业管理办法规定。

- 3.3本次招标 不接受  联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： /  。

- 3.4各投标人均可就本招标项目上述标段中的  /  个标段投标，但最多允许中标   /  个标段。

- 4.招标文件的获取

- 4.1凡有意参加投标者，自 2017 年 2 月 24 日起可在阜阳市公共资源（集中招投标）交易中心（http://jyzx.fy.gov.cn）网站下载招标文件。

- 4.2招标文件发售费每标段500元，售后不退。投标人须在开标前1小时内到阜阳市公共资源（集中招投标）开标室交纳费用并领取收据，未提交收据的投标人，招标人将拒绝接收其投标文件。

- 5.投标文件的递交

- 5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为  2017 年 3  月 17 日  15 时 00  分，地点为阜阳市公共资源（集中招投标）交易中心开标_ 3 室。

- 5.2投标文件递交时间:投标截止时间前1小时内。

- 5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在以下网站发布：

安徽省招投标信息网http://www.ahtba.org.cn/

安徽省建设工程招标投标信息网http://www.act.org.cn

阜阳市集中招投标交易中心http://jyzx.fy.gov.cn

- 7.联系方式

采 购人： 阜阳师范学院

联 系 人： 贺冬英

电    话：0558-2595956

招标代理机构：

地    址：阜阳市一道河中路696号建工大厦11楼

联 系 人：  高玉华

电    话：0558-2238259   13705585051

电子邮箱： AHJYZJ@126.COM

日期2017年 2 月 24  日

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  |  | 采 购人： 阜阳师范学院 联 系 人： 贺冬英 电 话： 0558-2595956 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  |  | 招标代理机构： 地 址：阜阳市一道河中路696号建工大厦11楼 联 系 人： 高玉华 电 话：0558-2238259 13705585051 电子邮箱： AHJYZJ@126.COM |
| 1.1.4 | 项目名称 |  |  | 阜阳师范学院研究生公寓和人才周转房四周围墙工程施工项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 |  |  | 阜阳师范学院研究生公寓和人才周转房周围 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  |  | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 |  |  | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  |  | 招标文件、图纸、工程量清单范围内的全部工程内容 |
| 1.3.2 | 计划工期 |  |  | 计划工期： 80 日历天 除上述总工期外，发包人还要求以下 / 区段 工期： / 日历天 。 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  |  | 质量标准：合格 |
| 1.4.1 | 投标人资格条件 |  |  | (1)资质条件：投标人须具备独立法人资格，并具有 房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 (2)项目经理资格：具备房屋建筑专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且符合<注册建造师执业管理办法>规定。 （3）其他要求： / 。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  |  | ■不接受 □接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议预定的分工认定。 |
| 1.5 | 费用承担 |  |  | - 1、招标代理服务费：以中标价为基础，按照阜阳市政府〔2013〕54号和阜阳市人民政府办公室阜政办秘〔2013〕68号文件规定70%收取。 - 2、工程量清单、招标控制价编制费：按皖价服【2007】86号文件80%收取。 - 3、建设工程交易服务费按有关规定收取。 收取方式：以上费用不单独列出，中标人在领取中标通知书时支付费用。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  |  | ■不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10 | 投标预备会 |  |  | ■不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.11 | 分 包 |  |  | ■不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| 1.12 | 偏 离 |  |  | ■不允许 □允许； 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |
| 2.1 | 构成招标文件其它材料 |  |  | 构成招标文件其它材料 施工图纸，工程量清单，招标文件的澄清、修改及答疑 |
| 2.2.1 | 投标人对招标文件提出异议的截止时间 |  |  | 投标截止时间10日前。 接受异议的电子邮箱：AHJYZJ@126.COM 特别提示：提出异议时须注明项目名称及项目编号，不得署名 |
| 2.2.2 | 招标人对投标人提出异议答复 |  |  | 在阜阳市公共资源（集中招投标）交易中心（http://jyzx.fy.gov.cn）上发布 |
| 2.3.1 | 招标文件的澄清及修改 |  |  | 招标人对已发出的招标文件进行的必要澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的应在投标截止时间15天前，在阜阳市公共资源（集中招投标）交易中心（http://jyzx.fy.gov.cn）上发布，距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  |  | 投标截止时间之日起 60日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  |  | 投标保证金提交形式：转账 投标保证金金额：人民币1.8万元； 账户名称: 安徽金阳造价咨询有限公司 开 户 行：工行阜阳汇通支行 账 号：1311 0555 1920 0093 678 （用途请注明XXX项目保证金） 备注 1、投标保证金采用银行转账形式从投标人的基本账户办理，开标时提供转账单据。 2、在招标文件约定递交投标文件截止时间前，未按上述要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标，造成的后果，由投标人自行承担。 3、未中标人的投标保证金在公示结束后无息退还，中标人的投标保证金与招标人签订合同后退还（无息）。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  |  | ■不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 |  |  | 符合第八章投标文件格式要求 |
| 3.7.5 | 是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版 |  |  | ■不要求 □要求，投标文件电子版内容共（ ）份 |
| 3.7.6 | 投标文件份数 |  |  | 正本1份,副本 5 份 |
| 3.7.7 | 装订要求 |  |  | 按照投标人须知第3.7.4项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 每册均采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 |  |  | 投标人名称： （项目名称） 投标文件 |
| 4.2.1 | 投标文件递交、截止时间 |  |  | 投标截止时间： 2017 年 3 月 17 日 15 时 00 分（递交时间： 2017年 3 月 17 日 14 时至 15时）。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  |  | 阜阳市阜王路356号（原武警支队院内）阜阳市公共资源（集中招投标）交易中心开标 3 室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  |  | ■否 □是，退还安排： |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点： 同投标文件递交地点 |
| 5.2.1 | 开标程序 |  |  | 密封情况检查：各投标人检查本单位投标文件是否密封完好。 |
| 5.2.2 | 投标人参加开标会的要求 |  |  | 按照本须知第5.1款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人 或委托代理人参加开标会。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  |  | 评标委员会构成： 5 人及以上单数。 评标专家确定方式：随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  |  | □是 ■否，推荐的中标候选人数： 1—3名 |
| 7.2.1 | 中标候选人公示媒介 |  |  | 阜阳市公共资源（集中招投标）交易中心（http://jyzx.fy.gov.cn） |
| 7.3.1 | 履约担保 |  |  | 担保形式：■现金 □保函 担保金额：签订合同前，中标人需向招标人提交合同总金额的10%作为履约保证金，否则，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还。工程验收合格后一次性无息退还。 |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |  |  |
| 10.1 |  | 最高投标限价 |  | 897188.41 元（透空围墙 1303.6299 元/米， 实体围墙 654.80813 元/米） |
| 报分项单价：透空围墙长度暂定530米、实体围墙长度暂定315米（实际长度最终以审计决算为准）,乘以分项单价后相加得出总报价作为投标报价。投标报价应包括招标文件以及招标补充文件所确定的招标范围内相应图纸的全部内容，以及完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及其他所需的全部费用。投标人报价大于或等于最高投标上限的，否决其投标。 |  |  |  |  |
| 10.2 计算机辅助评标 |  |  |  |  |
|  |  | 是否实行计算机辅助评标 |  | ■否 □是 |
| 10.3合同价款的方式 |  |  |  |  |
|  |  | □固定总价合同 ■固定单价合同 □可调价格合同 □成本加酬金合同 |  |  |
| 10.4同义词语 |  |  |  |  |
| 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |  |  |  |
| 10.5监 督 |  |  |  |  |
| 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受招投标监督管理部门的监督。 |  |  |  |  |
| 10.6解释权 |  |  |  |  |
| 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |  |  |
| 10.7招标人补充的其他内容 |  |  |  |  |
| 10.7.1 |  | 信用登记 | 投标单位中标后应在安徽省工程建设监管和信用管理平台（安徽省工程建设信息网http://www.ahgcjs.com.cn）完善企业和个人基础信息，个人还需完成实名制登记。请各投标单位投标时慎重考虑项目组成人员，确保信息能够登记。 |  |
| 10.7.2 |  | 考核 | □不纳入 ■纳入 本项目的项目经理、质量员、安全员等关键岗位人员在施工期间须按照《安徽省住房城乡建设厅关于印发安徽省建筑施工现场关键岗位人员在岗考核和“两场”联动工作方案（试行）的通知》（建质函〔2012〕1151号）的规定纳入“IFA”系统进行管理考核，如考核不合格，将严格按照《建质函〔2012〕1151号》文的规定进行处理。 |  |
| 10.7.3 |  | 其它 | 1、本项目采用固定综合单价合同方式，投标单位应综合考虑本项目具体情况以及本公司的实力分别进行透空围墙、实体围墙综合单价（每米）报价。具体工程价款以实际施工围墙米数乘以围墙综合单价进行计算。 2、围墙综合单价（每米）报价应包括：完成每米围墙施工（含围墙施工中墙垛）所需的材料费、机械费、人工费、措施费等相关直接费以及由此可能发生的间接费（场地平整、土方开挖、多余土方及建筑垃圾弃运、税金、校群关系协调等）等完成施工所涉及的一切相关费用和利润，后期不予调整。 3、该围墙施工时群众关系需要协调，可能产生部分协调费，尤其是东侧紧邻社区民房。投标单位根据情况在报价中自行考虑，一旦中标，周边群众关系由投标人自行协调，不予增加任何费用。 |  |

- 投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

- 1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

- 1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

- 1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

- 1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

- 1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

- 1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

- 1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

- 1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

- 1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

- 1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

- 1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

- 1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力等。

- 资质条件：见投标人须知前附表；

- 项目经理资格：见投标人须知前附表；

- （3）其他要求：见投标人须知前附表。

- 1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- （1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

- （2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

- （3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标。

- 1.4.3投标人不得存在下列情形之一,否则否决其投标：

- （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- （2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

- （3）为本标段的监理人；

- （4）为本标段的代建人；

- （5）为本标段提供招标代理服务的；

- （6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

- （7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

- （8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

- （9）被责令停业的；

- （10）被行政主管部门或监督部门暂停或取消在阜阳市行政区域内投标资格的；

- （11）财产被接管或冻结的；

- （12）因骗取中标或严重违约或重大工程质量问题被限制投标资格且在限制期内的；

- (13) 近三年内因发生过拖欠农民工工资问题被行政主管部门记不良行为记录且在公示期内的；

- （14）单位负责人为同一人或者存在控股，管理关系的不同单位同时参加本次招标项目投标的。

1.5 费用承担

- 1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.5.2招标代理服务费：见投标人须知前附表。

- 1.5.3工程量清单、招标控制价编制费：见投标人须知前附表。

- 1.5.4交易服务费：见投标人须知前附表。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

- 1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

- 1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

- 1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失等。

- 1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

- 1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

- 1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

- 1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单、招标控制价；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其它材料。

根据本章第1.10款、第2.2款、第2.3款是对招标文件所作的澄清、修改及答复，构成招标文件的组成部分, 招标文件及招标文件的澄清、修改及答疑前后不一致的，以最后时间发出的为准。

2.2 招标文件的异议答复

- 2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有异议，应在投标人须知前附表规定的时间前以电子邮件形式要求招标人对招标文件予以回复，提出异议时须注明项目名称及项目编号，不得署名。

- 2.2.2招标人对投标人提出异议的答复将在阜阳市公共资源（集中招投标）交易中心（http://jyzx.fy.gov.cn）上发布，但不指明澄清问题的来源。

- 2.2.3 投标人自行在阜阳市公共资源（集中招投标）交易中心（http://jyzx.fy.gov.cn）查询，无需确认。

2.3 招标文件的澄清及修改

- 2.3.1 招标人对已发出的招标文件进行的必要澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,应在投标截止时间15天前，在阜阳市公共资源（集中招投标）交易中心（http://jyzx.fy.gov.cn）上发布，距投标截止时间不足15天，应顺延投标截止时间。

- 2.3.2投标人自行在阜阳市公共资源（集中招投标）交易中心（http://jyzx.fy.gov.cn）查询，无需确认。

## 3. 投标文件

3.1.1 投标文件的组成

- （1）投标函及附件；

- （2） 授权委托书；

- （3）联合体协议书；

- （4）投标保证金；

- （5）项目管理机构；

- （6）拟分包项目情况表；

- （7）资格审查资料；

- (8)投标人须知前附表规定的其它材料。

- 3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

- 投标人按投标函中的格式报价。

3.3 投标有效期

- 3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

- 3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

- 3.4.1投标人在递交投标文件的同时，投标保证金作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

- 3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，将否决其投标。

- 3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。

（3）违反投标人诚信承诺书中承诺的。

- 3.4.4不予退还的投标保证金按照阜政办【2015】21号文件执行。

3.5 资格审查资料

- 3.5.1 资格审查材料包括：投标人营业执照、资质证书和安全生产许可证、投标人基本帐户开户许可证、项目经理的（注册建造师证、安全生产考核合格证）等以上证书、证件须复印件加盖公章装订在投标文件中。

- 3.5.2业绩要求：见投标人须知前附表。

- 3.5.3 其它要求：见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

- 3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

- 3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

- 3.7.3投标文件应打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

3.7.4投标文件的内容：

- 投标函及附件、授权委托书、联合体协议书、项目管理机构、拟分包项目情况表、资格审查资料、投标保证金、投标人须知前附表规定的其它材料。

3.7.5投标文件电子版要求见投标人须知前附表

- 3.7.6 投标文件正本一份,副本数量见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

- 3.7.7 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

- 3.7.8 投标文件中涉及到单位名称、投标人、项目经理、编制人等应填写单位名称或人员姓名，不得填写见商务标、技术标或第？页等形式。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

- 4.1.1投标文件的正本与副本分开包装或集中包装均可，如果采用分开包装应清楚地标记“正本”或“副本”字样。封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

- 4.1.2 投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

- 4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。

4.2 投标文件的递交

- 4.2.1投标人递交投标文件截止时间：见投标人须知前附表。

- 4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

- 4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

- 4.2.4投标人递交投标文件后，由该项目的法定代表人或其委托代理人在投标文件递交确认书上签字确认。

- 4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

- 4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

- 4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。由该项目的法定代表人或其委托代理人在投标文件递交确认书上签字确认。

- 4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标。

5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、质量标准、工期及其他内容，并现场记录；

（6）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）征询各投标人对开标过程有无异议，如有异议可现场书面（法定代表人或其委托代理人）提出，如无异议，则后期针对开标过程的异议和投诉不予受理。

（8）开标结束。

5.2.2投标人参加开标会的要求,见投标人须知前附表。

6. 评标

6.1 评标委员会

- 6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。成员人数为 5人以上单数组成,由招标人在有关监督部门的监督下，从评标专家库中随机抽取。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

- 6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人确定评标委员会推荐的排名第一的中标候选人为中标人，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。如顺延，顺延的中标候选人报价高于第一中标候选人报价的，顺延的中标候选人须承诺按照第一中标候选人的投标报价签订合同。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2中标候选人公示、中标通知

- 7.2.1 招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示时间不少于3日

- 招标人须在中标公示期满前到市检察院办理中标候选人的《行贿犯罪档案查询结果告知函》, 按照《关于在工程建设领域开展行贿犯罪档案查询工作的通知》高检会【2015】5号文件执行

- 7.3 履约担保

- 7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的担保格式向招标人提交。联合体中标的，其担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的担保格式要求。

- 7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

- 7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，严格按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 7.4.3书面合同签订后7个工作日内进行合同备案。

8. 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- （1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

- （2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。如投标人存在围标、串标、以他人名义投标、弄虚作假、恶意投诉、虚假投诉等行为的、经查证属实的，其提交的投标保证金不予退还，并记入诚信档案，一定期限内不得参与阜阳市公共资源交易活动。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5异议、投诉

投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和规章规定的,可按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》等相关规定向招标人提出异议或向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

1、投标人应先到施工现场踏勘以充分了解本工程具体情况、工地位置、道路、储存空间、装卸限制、可能存在的风险因素及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

- 2、投标人配备的施工力量必须与项目所需专业相配套，否则作违约处理。

- 3、投标人最终配备的施工力量除满足招标文件要求外还必须符合相关监管部门的规定。

- 4、若需土方，施工单位自行购买，其费用纳入投标报价。

- 5、如有外弃土（包括建筑垃圾、淤泥等）外运，不提供弃土点，弃土点由投标人自定。投标人建筑垃圾处理必须符合阜阳市住房和城乡建设委员的规定，自行办理相关手续，其费用纳入报价。招标人不承担远程施工增加费。

- 6、施工范围内的建筑物基础、构筑物及基础、道路等所有障碍物拆除及外运、生活垃圾外运，废弃物外运、堆放及相关费用均包括在投标报价内，施工期间不得变更。

- 7、工程量由投标人根据招标文件要求和现场勘察情况等认真计算，若测量高程图与投标人实际勘察情况不符，以实际勘察高程为准，工程量无论计算正确与否，工程结算时均不另行调整；漏算工程量视为已含入其他工程项目的单价和合价之中，中标后不再重新计入，以招标人解释为准。

- 8、投标人承担的税金、施工费、管理费、劳保费等所有费用均包含在投标报价中。

- 9、本工程投标人一旦中标，则必须按投标文件中填写配备的人员如实到位到岗。招标人将严格按招标文件的约定进行考核。

- 评标办法

评标委员会否决其投标的条款

1、不符合评标办法前附表要求条件的。

2、评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标。

3、投标人有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

串通投标行为是指：

（1）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

（3）不同投标人委托同一人投标或与同一人联合投标的；

（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

（5）不同投标人的投标文件相互混装的；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或同一人编制的；

（7）不同投标人使用同一人或企业资金提交投标保证金的；

（8）不同投标人聘请同一人或同一中介机构为其投标提供技术或经济咨询服务的；

4、未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

5、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

6、投标报价高于或等于投标报价上限（最高投标限价）的。

7、投标报价中变更招标人提供的暂列金额或暂估价的。

8、联合体各方再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标。

- 9、投标人存在下列情形之一的：

- （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- （2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

- （3）为本标段的监理人；

- （4）为本标段的代建人；

- （5）为本标段提供招标代理服务的；

- （6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

- （7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

- （8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

- （9）被责令停业的；

- （10）被行政主管部门或监督部门暂停或取消在阜阳市行政区域内投标资格的；

- （11）财产被接管或冻结的；

- （12）因骗取中标或严重违约或重大工程质量问题被限制投标资格且在限制期内的。

- （13） 近三年内因发生过拖欠农民工工资问题被记不良行为记录且在公示时间内的；

- （14）单位负责人为同一人或者存在控股，管理关系的不同单位同时参加本次招标项目投标的。

- 10、投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的

除以上情形之外，不得否决投标。因不可预测情形需否决投标的，评标委员会应慎重作出决定。

在评标过程中因实质性不满足招标文件要求而被否决投标后，评标委员会准备对该项目废标的，评标委员会应告知该项目招标人废标的理由。

评标办法前附表

| 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格评审 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  | 企业资质证书 | 具备有效的资质证书 |
|  | 项目经理资格 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1 项规定 |
|  | 企业基本账户开户许可证 | 核对企业基本账户开户许可证上的账号是否与出具投标保证金的账号名称一致 |
| 符合性评审 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证、投标人基本账户开户许可证一致。 |
|  | 投标函签字或盖章 | 符合“投标函”格式要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  | 工期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定 |
|  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定 |

以上参与评审的证书、证件等资料复印件加盖公章胶装在投标文件中， 无需提供原件。

合理低价法适用

1. 评标方法

本项目采用合理低价法，评标委员会依据本章评标标准规定对投标文件进行评审。

2. 评标原则

遵循公平、公正、科学、择优的原则。

3. 评标委员会组成及职责

3.1评标委员会

评标委员会由招标人依法组建,所有评标委员会成员推举产生评标委员会组长，商务标的评审以注册造价工程师为主。

3.2 评标委员会的职责

评标委员会应当根据评标办法，对投标文件进行评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

4.评标程序

评标准备→评标基准值的计算→确定投标报价由低到高的评审顺序评审→投标文件评审（符合性评审，资格评审）→推荐中标候选人。

4.1评标准备

评标委员会熟悉评标工作情况：

(1)阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据,至少应了解和熟悉以下内容：招标的目标、招标项目的范围和性质、招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

(2)熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

(3)核对评标工作用表。

4.2评标顺序的确定：

4.2.1评标基准值的计算方法：

投标人报价大于或等于投标报价上限的不参与评标基准值的计算

1、当参与投标的投标人大于等于10家时，去掉一个最高价，去掉一个最低价，剩余投标人的报价参与评标基准值的计算；当参与投标的投标人大于等于30家时，去掉总家数20%的最高价，去掉总家数10%的最低价（不足部分四舍五入为整家数），剩余投标人的报价参与评标基准值的计算；当参与投标的投标人小于10家时，则全部投标人的报价参与评标基准值的计算。

2、取参与评标基准值计算的投标报价的平均值为A值。

3、A值以下参与评标基准值计算投标人报价的平均值作为评标基准值B。

4.2.2确定投标报价由低到高的评审顺序评审

评标委员会按照本项目规定评标基准值的计算方法进行计算，得出评标基准价。评标委员会对等于评标基准价及以上的投标报价由低到高取前三名，依次进行评审，若评审有一家不通过时按投标报价由低到高的顺序依次递补进行评审。评审通过的按投标报价由低到高依次推荐1-3名中标候选人。

若出现报价相同的情况时，以投标企业在安徽省工程建设监管和信用管理平台信用评分高的优先（由评标委员会现场通过安徽省工程建设监管和信用管理平台网站对信用评定结果进行查询）；若信用评分也相同时，在监督人员监督下由投标人抽签确定名次。

4.3投标文件评审

符合性评审和资格评审，评标委员会依据招标文件规定的标准对投标文件进行评审，有一项不符合评审标准的，则按否决其投标处理。

4.4 推荐中标候选人：

通过了初步评审、详细评审的投标人，按其投标报价由低到高顺序推荐1-3名中标候选人。

- 5.投标文件的澄清和补正

- 5.1在评标过程中，评标委员会应以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

- 5.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

- 5.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

- 5.4 评标结果

- 5.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照评审结果推荐 1-3名中标候选人，并标明排列顺序。

- 5.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应记载以下内容：

- (1)基本情况和数据表。

- (2)评标委员会成员名单。

- (3)开标记录。

- (4)符合要求的投标人一览表。

- (5)否决其投标或不合格投标人名称、原因及依据。

- (6)评标标准、评标方法或者评标因素一览表。

- (7)经评审的投标人排序。

- (8)推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。

- (9)澄清、说明、补正事项纪要。

- 6. 适用范围

适用于本项目。

# 、合同条款及格式

使用（GF—2013—0201）建设工程施工合同（示范文本）

专用合同主要条款

- 1.3法律

- 适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产条例》以及国家、地方相关法律、法规及规定。

- 1.5 合同文件的优先顺序

- 合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。

- 1.13工程量清单错误的修正

- 出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  否  。

- 允许调整合同价格的工程量偏差范围：   /   。

- 1.7 联络

- 1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

- 3. 承包人

- 3.1 承包人的一般义务

- （5）承包人提交的竣工资料的内容：施工技术管理资料、工程质量控制资料、工程竣工图、工程竣工总结  。

- 承包人需要提交的竣工资料套数： 2 套 。

- 承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

- 承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后  日内。

- 承包人提交的竣工资料形式要求：      /      。

- （6）承包人应履行的其他义务：

- ① 开工前做好施工现场道路的硬化处理，确保不出现卷泥上路，施工现场围墙符合JGJ59—99标准及有关部门对文明施工的要求。

- ② 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人负责并承担相关费用。

- ③ 向发包人提供的办公室和生活房屋及设施的要求：为发包人、监理单位免费提供足够的办公室和办公设备。

- ④ 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前所发生的保护工作由承包人负责并承担相关费用。发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位所发生的相关费用由发包人承担。

- ⑤ 施工场地清洁卫生的要求：符合阜阳市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关规定。

- ⑥ 应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日报下月工程进度、计划报表。

- 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：若出现损毁，由承包人无条件恢复。

- 3.2 项目经理

- 3.2.1 项目经理：

- 关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 施工现场项目经理与投标项目经理要一致，并且为本工程专职项目经理，必须参加各种例会和打卡考勤，发包人对项目经理进行打卡考勤。承包人如果更换项目经理、技术负责人必须征得发包人同意，方可更换，并分别支付发包人违约金 2 万元和 1 万元。项目经理、技术负责人必须保证每个月不少于22天常驻现场组织施工，每天在岗时间不少于6小时。

- 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：首次支付违约金 1000元；第二次支付违约金 2000  元；第三次将视为违约，发包人有权中止合同，同时履约保证金不予退还。

- 3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人支付发包人2万元违约金，发包人有权中止合同，同时履约保证金不予退还。

- 3.2.4 承包人无正当理由更换项目经理的违约责任： 须征得发包人同意并支付发包人 1 万元违约金，应至少提前10天以书面形式通知发包人，更换后的项目经理资历、水平不得降低。

- 3.7 履约担保

- 承包人是否提供履约担保：  是 。

- 承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在合同签订前以转账方式将中标价的10%转入发包人指定账户，工程竣工验收合格后一次性无息退还。

- 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

- 5.1.1 特殊质量标准和要求：   / 。

- 关于工程奖项的约定：  /  。

- 6. 安全文明施工与环境保护

- 6.1安全文明施工

- 6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  /   。

- 7.5 工期延误

- 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

- 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 每延期竣工一天，承包人支付发包人 300元违约金；工程延期 15 日以上的，每日按 600元向发包人支付违约金；违约金最高限额为合同价款的5 %；延期竣工 30 天以上的，发包人有权解除合同，并追究连带损失。

- 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  /  。

- 7.9 提前竣工的奖励

- 7.9.2提前竣工的奖励： 每提前竣工一天，发包人支付承包人/元的奖金；奖金最高限额为合同价款的 / % 。

- 10. 变更

- 10.1变更的范围

- 关于变更的范围的约定：执行通用条款。

- 10.8 暂列金额

- 合同当事人关于暂列金额使用的约定：   /  。

- 11. 价格调整

- 11.1 市场价格波动引起的调整

- 市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整  。

- 因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

- 第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

- 关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  / ；

- 第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

- （2）关于基准价格的约定： / 。

- 专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

- ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

- ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

- 第3种方式：其他价格调整方式：/  。

- 12. 合同价格、计量与支付

- 12.1 合同价格形式

- 本合同价款采用第  1 种方式确定。

- 1、单价合同。

- 合同价为：按照透空围墙长度530米、实体围墙长度315米，乘以分项综合单价投标报价后相加得出总报价作为合同暂定价。

- 审计决算价为：透空围墙、实体围墙实际长度（待施工完毕后由审计单位现场测量），乘以分项综合单价投标报价后相加得出总价作为审计决算价。

- 综合单价包含的风险范围：  （1）人工、材料、机械费用的市场价格变化。（2）该围墙施工时群众关系需要协调，可能产生部分协调费，尤其是东侧紧邻社区民房。投标单位根据情况在报价中自行考虑，一旦中标，周边群众关系由投标人自行协调，不予增加任何费用。（3）除政策性调整及不可抗力以外的其他风险 。

- 风险费用的计算方法：承包人在投标报价时已考虑，不再另行计取。

- 工程变更：施工过程中不做任何形式变更调整，若涉及到需要调整的事项，视同承包人在投标报价时已考虑，不再另行计取。

- 风险范围以外合同价款调整方法：不做调整。

- 总价合同。

- 合同协议书中约定采用总价合同形式的项目，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。

- 总价包含的风险范围： 人工、材料、机械费用的市场价格变化。除政策性调整及不可抗力以外的其他风险 。

- 风险费用的计算方法： 投标人在投标报价时已考虑，不再另行计取。

- 3、其他价格方式：  / 。

- 12.2风险范围以外合同价格的调整方法：

- 由于设计变更、签证等引起的工程量变化，按实际调整。设计变更、签证引起新的工程量清单项目，其相应综合单价按以下规则由承包人提出，经发包人、审计单位、监理单位共同确认后作为结算依据，并执行阜阳市政府相关文件规定。

- a.招标控制价中已列项目，按招标控制价中的综合单价*报价浮动率

- b.如工程量清单与施工图纸不一致；工程量清单描述不清的；工程量清单中未列的项目及数量有差异的项目，由投标人在投标报价中自行考虑费用，视为投标人已列入投标总价中。

- c.工程变更中的报价：招标人控制价中有相同或类似综合单价的，按相同或类似综合单价*报价浮动率记取；承包人投标报价中无相同或类似综合单价的，参照招标文件重新组价；其中材料价格按招标人控制价中的材料价格执行；若控制价中没有，执行编制招标控制价时采用的同期阜阳市建设工程造价管理站发布的信息价，阜阳市建设工程造价管理站发布的信息价中若没有，按造价管理部门备案价格执行；机械台班单价按上述机械台班费用定额执行；人工费单价按安徽省最新政策文件规定执行。重新组价部分时按招标控制价与中标人投标报价的报价浮动率同比例下浮后进行结算。

- 12.4 工程进度款支付

- 12.4.1 付款周期：关于付款周期的约定

第一次付款：现场清理完毕、项目竣工验收合格后付至合同价的80%；

第二次付款：审计决算后付至审定金额的 95%  ；

第三次付款：审定金额的 5% 作为质保金，一年后无质量问题无息付清。

- 12.4.2 进度付款申请单的编制

- 关于进度付款申请单编制的约定：施工单位项目经理意见，监理单位总监理工程师意见，建设单位甲方代表意见，建设单位基建处、审计处、财务处签署意见，分管校领导、校长审批 。

- 12.4.3 进度付款申请单的提交

- （1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

- （2）总价合同进度付款申请单提交的约定： /  。

- （3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

- 13.2.5移交、接收全部与部分工程

- 承包人向发包人移交工程的期限： /    。

- 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /  。

- 承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  / 。

- 14. 竣工结算

- 14.1 竣工付款申请

- 承包人提交竣工付款申请单的期限： /   。

- 竣工付款申请单应包括的内容：  验收、监理、审计决算等材料  。

- 14.2 竣工结算审核

- 发包人审批竣工付款申请单的期限：  /  。

- 发包人完成竣工付款的期限：  / 。

- 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： / 。

- 14.4 最终结清

- 14.4.1 最终结清申请单

- 承包人提交最终结清申请单的份数：     /    。

- 承包人提交最终结算申请单的期限：   /  。

- 14.4.2 最终结清证书和支付

- （1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  /   。

- （2）发包人完成支付的期限： /   。

- 15. 缺陷责任期与保修

- 15.2缺陷责任期

- 缺陷责任期的具体期限：  执行通用条款及相关规范、标准   。

- 15.3 质量保证金

- 关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留质量保证金 。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

- 质量保证金采用以下第 2 种方式：

- （1）质量保证金保函，保证金额为：    /   ；

- （2）审计决算确定的总工程款的  5   %；

- （3）其他方式:    /     。

- 15.3.2 质量保证金的扣留

- 质量保证金的扣留采取以下第 2  种方式：

- （1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

- （3）其他扣留方式:/    。

- 关于质量保证金的补充约定： /    。

- 17. 不可抗力

- 17.1 不可抗力的确认

- 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /   。

- 17.4 因不可抗力解除合同

- 合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  /  天内完成款项的支付。

- 20.4仲裁或诉讼

- 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2   种方式解决：

- （1）向阜阳仲裁委员会申请仲裁；

- （2）向 阜阳市 人民法院起诉。

- 21补充条款：

21.1 本工程施工期间，违反廉洁纪律规定的，招标人有权终止合同。

21.2 本项目的项目经理、质量员、安全员等关键岗位人员在施工期间须按照《安徽省住房城乡建设厅关于印发安徽省建筑施工现场关键岗位人员在岗考核和“两场”联动工作方案（试行）的通知》（建质函〔2012〕1151号）的规定纳入“IFA”系统进行管理考核，

21.2 安全文明施工措施费由发包人根据承包人实施过程中措施落实情况据实支付。按实际发生的  经省、市建设部门认定为安全生产不合格和安全文明施工措施不到位的项目，应从工程款中扣除 “安全文明施工措施费”。且质量须符合质量要求。

如：要求项目创奖项需按照安徽省住房和城乡建设厅有关文件采用优质优价。

21.3需要补充的其他内容：

- 22 合同正本份数：贰份；双方约定合同副本份数：捌份。

- 23 本合同未尽事宜，由发包人、承包人双方签订合同时另行约定，相关条款写入施工合同。

第五章  工程量清单、控制价

## 1. 工程量清单说明

- 1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

- 1.3 合同协议中约定采用单价合同形式的，本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

- 合同协议中约定采用总价合同形式的，以标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力，本工程量清单仅供投标人参考。

- 1.4补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：   /        。

- 1.5 工程量清单编制采用统一格式和表格、具体构成内容见附件“工程量清单”。

- 1.6 分部分项工程量清单项目特征是结合本工程项目的实际情况予以描述的，对清单项目的技术和质量有要求的，见招标文件技术部分。措施项目清单中通用部分遵循计价规范编制。专业工程措施项目按规定和工程实际情况确定。其他项目清单、规费项目清单、税金项目清单、项目名称和内容见附件“工程量清单”。

## 2. 投标报价说明

- 投标报价按《投标人须知前附表》相关要求进行报价。

## 3. 其他说明

- 3.1 招标控制价编制的依据有：

- ⑴招标控制价采用综合单价计价。按国家、行业和地方政府的有关规定、计价规范、本省现行实施的计价定额、计价办法及工程所在地市计价规定：市政、园林专业采用《安徽省建设工程清单计价规范》（DBJ34/T206-2005）、及配套计价依据；土建、装饰、安装专业采用(建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）)及《安徽省计价定额综合单价》（2009）,安徽省定额总站发布的造价〔2016〕11号关于营业税改征增值税调整现行计价依据的实施意见。

- ⑵工程项目设计文件及相关资料。

- ⑶本招标文件中的工程量清单及有关要求。

- ⑷本工程项目所涉及的常规施工组织设计和施工方案以及所采用的施工机械。

- ⑸建筑材料价格参照《阜阳工程造价信息》 2017年 第 1 期及市场行情。

- ⑹施工期间的风险因素，其中包括：赶工、夜间施工、阴雨等恶劣天气、市场价格上涨、大型机械进退场、施工安全等。

- ⑺其他相关材料。

# 第六章  图  纸

## 1. 图纸目录（详见招标图纸）

## 2. 图纸

（随同招标文件发布，投标人自行下载）

# 第七章 技术标准和要求

## 一、一般标准和技术规范

## 1.一般标准和技术规范

## 1.1本招标工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准和技术规范的要求。

## 二、特殊标准和技术规范

## 2.特殊标准和技术规范

## 2.1根据设计要求，本招标工程中下列材料、设备、施工必须相应符合下列标准和技术规范的要求（列出特殊的材料、设备、施工及相应标准和技术规范名称）：

/

## 三、工程技术要求

/

# 第八章 投标文件格式

（项目名称）施工招标

投标文件

项目编号:

投 标 人：                          （盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：                  （签字或盖章）

年     月    日

## 1.投标函

## 投 标 函

致：                     （招标人名称）

- 我方己仔细研究了      （项目编号）         （项目名称）         招标文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述工程招标文件要求及其他招标资料后愿意以人民币总价大写              ，（￥        ）；（综合单价报价：透空围墙人民币大写      元/每米（￥     /m ）、实体围墙人民币大写      元/每米（￥     /m  ），工期        日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标，我方拟派      为本工程项目经理，其项目经理资格为     （专业）    级注册建造师。

4. 在   年   月  日提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）          元（￥            ）。

5．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

(5）我方承诺本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

（6）我方承诺价款结算过程中按照招标文件约定的方式进行结算。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定和投标人诚信承诺书的任何一种情形。

7.我方声明：无被行政主管部门或监督部门暂停或取消在阜阳市行政区域内投标资格的，且在执行期内的情形。

8.                      （其他补充说明）。

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

年    月    日

附件一：

投标人诚信承诺书

我单位参加本次投标，郑重承诺如下：

1. 本次投标提供的所有资料都是真实有效、准确完整的，如发现提供虚假资料或与事实不符，同意取消投标和中标候选人资格。

2．本次投标绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经查证属实，同意取消投标和中标候选人资格并承担相应的法律责任。

3．本次投标拟任项目经理（注册建造师）符合注册建造师执业管理办法规定，若经查证不符，同意取消投标和中标候选人资格并承担相应的法律责任。

4．本次招标如我单位为中标候选人，除不可抗力外，决不因任何其它原因放弃中标候选人资格，否则承担相应法律责任。

5、我单位中标后，严格按照招标文件和投标文件的约定进行签订合同，否则承担相应的责任。

- 6、我单位若达不到招标公告投标人资格要求条件参与投标的，同意视为弄虚作假进行处理。

出现上述情形之一的，我方同意投标保证金不予退还和一年内不参与阜阳市公共资源交易活动，愿意接受处罚并承担所有经济损失和法律责任。

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年    月    日

## 2．授权委托书

### 授权委托书

本人      （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：               （签字或盖章）

身份证号码：

年   月    日

## 3.不接受联合体

## 4.投标保证金

附：附转账单据

- 5.投标报价书

投  标  总  价

招标人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：                                        （单位盖章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：                                     （签字或盖章）

编  制  人：                                   （盖造价专业人员专用章）

编 制 时 间：        年      月      日

招标工程名称：                                投标人：

| 投标总价概况 | 投标总价（万元） | 投标总价与招标控制价的差额（万元） | 投标报价浮动率（%） | 投标总价中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 暂估价 |  | 暂列金额（预留金） |
|  |  |  |  | 此两项金额与控制价中的金额保持一致，不得更改。 |  |  |
| 承诺：如我单位中标，我方严格按照招标文件的约定进行签订合同，且遵守招标文件约定的方式结算。 |  |  |  |  |  |  |

投标报价浮动率（%）=【投标报价-（ 暂估价、暂列金额）】/【控制价-（暂估价、暂列金额）】*100%

## 6.项目管理机构

### 6.1项目管理机构组成表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

项目班子成员：人员齐备、专业配套，具备相关岗位证书：拟派驻本项目的技术负责人应具有中级及以上职称证件,施工员 、质检员、材料员等应具有相应岗位证书。

### 6.2项目经理简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

项目经理应附建造师证、身份证、职称证、安全生产考核合格证复印件加盖单位公章。

### 7.拟分包项目情况表

#### 拟分包项目情况表

| 分包人名称 |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 电话 |  |
| 营业执照号 |  | 资质等级 |  |
| 拟分包的工程项目 | 主要内容 | 预计造价（万元） | 已做过的类似工程 |

备注：本表所列分包仅为承包人自行施工范围内的非主体工程。

日期：     年    月    日

## 8.资格审查资料

### 8.1投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 本项目拟任项目经理 |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 注册建造师执业资格证书号 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 安全生产考核合格证号 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  | 社会养老保险证号 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 职称证书 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应本表后应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证副本、投标人基本帐户开户许可证。

8.2 原件的复印件

本次投标评审所需证件不再要求原件，所有原件的复印件加盖公章，按评审顺序列表并附页码装订在投标文件中。

## 9.投标人须知前附表规定的其它材料。

投标人根据本项目情况需要提供的其他材料。

采购人、招标代理机构审核意见

本项目的招标工作及招标文件，我们确认。 采 购人： 阜阳师范学院 联 系 人： 贺冬英 电 话： 0558-2595956 （单位盖章） 2017年2月 20日

招 招标代理机构： 联系人： 高玉华 电 话：0558-2238259 （单位盖章） 2017年2月 20 日