阜阳师范学院信息工程学院清河校区桥梁项目设计

项目编号:JYCG2017-083

招标文件

最高限价（小写）14.63万元

（大写）壹拾肆万陆仟叁佰圆整

招标人：阜阳师范学院信息工程学院（盖单位章）

招标代理机构： 安徽金阳造价咨询有限公司 （盖单位章）

编制时间： 2017 年  4 月25日

目  录

第一章  招标公告(资格后审)	3

第二章  投标人须知	5

第三章  评标办法 	17

第四章  合同条款	21

第五章  设计任务书	25

第六章  投标文件格式	26

第七章  招标人、代理机构......................................................................37

- 第一章  招标公告(资格后审)

阜阳师范学院信息工程学院清河校区桥梁项目设计招标公告

- 1.招标条件

本招标项目阜阳师范学院信息工程学院清河校区桥梁项目设计已经批准建设，具备招标条件，现对该项目的设计进行公开招标,欢迎符合条件的投标人参与投标。

- 1.1 项目名称：阜阳师范学院信息工程学院清河校区桥梁项目设计

- 1.2 项目编号：JYCG2017-083

- 1.3 招标人：阜阳师范学院信息工程学院

- 1.4 资金来源:自筹资金

- 2.项目概况与招标范围

- 2.1 建设地点:  原清河校区内原桥梁南侧、东邻现浴池南侧停车场；

2.2 建设规模:：西清河校园段全长300多米，拟建桥梁南临清河路桥、北临校园现有桥梁，之间间距约60米。

2.3投资规模: 总投资约500万元

- 2.4设计周期:  60 （ 日历天）

- 2.5 招标范围：可行性研究报告（含审批）、方案设计、初步设计（含初步设计概算及评审）、施工图设计（含项目周边道路融合设计）、附属景观设计、河道排污处理方案及设计全过程服务。

- 2.6设计标准：设计成果必须符合专业设计规范及招标人要求

- 2.7标段划分: 一个标段

- 3.投标人资格要求

- 3.1投标人须具备独立法人资格，具备市政专业设计乙级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计能力。

- 3.2 投标人业绩要求：近5年（自公告发布之日起向前追溯5年）至少完成过1个单体跨度≥50米桥梁设计项目（须提供中标通知书或合同协议书）。

- 3.3项目负责人资格要求：注册建筑师（注册结构师）。

- 3.4项目负责人业绩要求：近5年（自公告发布之日起向前追溯5年）至少完成过1个单体跨度≥50米桥梁设计项目（须提供中标通知书或合同协议书。若中标通知书或合同协议书中不能体现项目负责人，建设单位需出具证明）。

3.5本次招标不接受联合体投标。

- 4.招标文件的获取

- 4.1凡有意参加投标者，自 2017 年  5 月12 日起可在阜阳市公共资源（集中招投标）交易中心（http://jyzx.fy.gov.cn）网站下载招标文件。

- 4.2招标文件发售费每标段500元，售后不退。投标人须在开标前1小时内到阜阳市公共资源（集中招投标）开标室交纳费用并领取收据，未提交收据的投标人，招标人将拒绝接收其投标文件。

- 5.投标文件的递交

- 5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为  2017 年 6 月  27 日  15 时 30  分，地点为阜阳市公共资源（集中招投标）交易中心开标_1  室。

- 5.2投标文件递交时间:投标截止时间前1小时内。

- 5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在以下网站发布：

安徽省招投标信息网http://www.ahtba.org.cn/

安徽省建设设计招标投标信息网http://www.act.org.cn

阜阳市集中招投标交易中心http://jyzx.fy.gov.cn

- 7.联系方式

招标人： 阜阳师范学院信息工程学院

联 系 人： 贺冬英

电    话：0558-2595956

招标代理机构：

地    址：阜阳市一道河中路696号建工大厦11楼

联 系 人：  高玉华         卢星翰

电    话：0558-2238259   18805686608

电子邮箱： AHJYZJ@126.COM

日期2017年5 月12 日

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 项目名称： 阜阳师范学院信息工程学院 联 系 人： 贺冬英 电 话： 0558-2595956 |  |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 招标代理机构： 地 址：阜阳市一道河中路696号建工大厦11楼 联 系 人： 高玉华 卢星翰 电 话：0558-2238259 18805686608 电子邮箱： AHJYZJ@126.COM |  |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 阜阳师范学院信息工程学院清河校区桥梁项目设计 |  |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 清河校区内原桥梁南侧、东邻现浴池南侧停车场 |  |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 自筹资金 |  |
| 1.2.2 | 出资比例 |  | 100% |  |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  | 已落实 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | - 可行性研究报告（含审批）、方案设计、初步设计（含初步设计概算及评审）、施工图设计（含项目周边道路融合设计）、附属景观设计、河道排污处理方案及设计全过程服务。 |  |
| 1.3.2 | 设计周期 |  | 60日历天 |  |
| 1.3.3 | 设计标准 |  | 设计成果必须符合专业设计规范及招标人要求 |  |
| 1.4.1 | 投标人应具备承担本设计的资质条件和能力 |  | - 1投标人须具备独立法人资格，具备市政专业设计乙级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计能力。 - 2 投标人业绩要求：近5年（自公告发布之日起向前追溯5年）至少完成过1个单体跨度≥50米桥梁设计项目（须提供中标通知书或合同协议书）。 - 3项目负责人资格要求：注册建筑师（注册结构师）。 - 4项目负责人业绩要求：近5年（自公告发布之日起向前追溯5年）至少完成过1个单体跨度≥50米桥梁设计项目（须提供中标通知书或合同协议书。若中标通知书或合同协议书中不能体现项目负责人，建设单位需出具证明）。 |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | ■不接受 □接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议预定的分工认定。 |  |
| 1.5 | 费用承担 |  | - 1、招标代理服务费3000元。 - 2、建设设计交易服务费按有关规定收取。 收取方式：以上费用不单独列出，中标人在领取中标通知书时支付费用。 |  |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | ■不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |  |
| 1.10 | 投标预备会 |  | ■不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |  |
| 1.11 | 分 包 |  | ■不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |  |
| 1.12 | 偏 离 |  | ■不允许 □允许； 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |  |
| 2.1 | 构成招标文件其它材料 |  | 招标文件的澄清、修改及答疑 |  |
| 2.2.1 | 投标人对招标文件提出异议的截止时间 |  | 投标截止时间10日前。 接受异议的电子邮箱：AHJYZJ@126.COM 特别提示：提出异议时须注明项目名称及项目编号，不得署名 |  |
| 2.2.2 | 招标人对投标人提出异议答复 |  | 在阜阳市公共资源（集中招投标）交易中心（http://jyzx.fy.gov.cn）上发布 |  |
| 2.3.1 | 招标文件的澄清及修改 |  | 招标人对已发出的招标文件进行的必要澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的应在投标截止时间15天前，在阜阳市公共资源（集中招投标）交易中心（http://jyzx.fy.gov.cn）上发布，距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。 |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 投标截止时间之日起 60日历天 |  |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 投标保证金提交形式：转账 投标保证金金额：人民币0.25万元； 账户名称: 安徽金阳造价咨询有限公司 开 户 行：工行阜阳汇通支行 账 号：1311 0555 1920 0093 678 （用途请注明XXX项目保证金） 备注 1、投标保证金采用银行转账形式从投标人的基本账户办理，开标时提供转账凭证。 2、在招标文件约定递交投标文件截止时间前，未按上述要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标，造成的后果，由投标人自行承担。 3、未中标人的投标保证金在公示结束后无息退还，中标人的投标保证金与招标人签订合同后退还（无息）。 |  |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  | ■不允许 □允许 |  |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 |  | 符合投标文件格式要求 |  |
| 3.7.5 | 是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版 |  | ■不要求 □要求，投标文件电子版内容共（ ）份 |  |
| 3.7.6 | 投标文件份数 |  | 正本1份,副本 5 份；技术标：方案设计文本 5 份；方案设计电子文档光盘1份。 注：总平面图，立面效果图、剖面效果图、夜景图，鸟瞰图等，提供1号图版。其他设计人认为更能体现设计理念的效果图由投标人自行确定图版的尺寸。 |  |
| 3.7.7 | 装订要求 |  | 按照投标人须知第3.7.4项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 每册均采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |  |
| 4.1.2 | 封套上写明 |  | 招标人名称： 投标人名称： （项目名称） 投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |  |
| 4.2.1 | 投标文件递交、截止时间 |  | 投标截止时间： 2017 年 6 月 27 日 15 时 30 分（递交时间： 2017年 6 月 27 日 14 时至 15时:30分）。 |  |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 阜阳市阜王路356号（原武警支队院内）阜阳市公共资源（集中招投标）交易中心开标 1 室 |  |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | ■否 □是，退还安排： |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点： 同投标文件递交地点 |  |
| 5.2.1 | 开标程序 |  | 密封情况检查：各投标人检查本单位投标文件是否密封完好。 |  |
| 5.2.2 | 投标人参加开标会的要求 |  | 按照本须知第5.1款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人携带本人身份证、法定代表人身份证明或委托代理人携带本人身份证、法定代表人身份证明及授权委托书参加开标会。 |  |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成： 5 人及以上单数。 评标专家确定方式：随机抽取。 |  |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | □是 ■否，推荐的中标候选人数： 1—3名 |  |
| 7.2.1 | 中标候选人公示媒介 |  | 阜阳市公共资源（集中招投标）交易中心（http://jyzx.fy.gov.cn） |  |
| 7.3.1 | 履约担保 |  | 担保形式：■现金 □保函 担保金额：签订合同前，中标人需向招标人提交合同总金额的10%作为履约保证金，否则，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还。工程竣工验收合格后一次性无息退还。 |  |
| 8 |  | 最高投标限价 | 14.63万元 |  |
| 需要补充的内容 |  | 投标报价 | 投标报价不得高于或等于最高投标限价（配套设计的设计全部并入市政设计的面积报价），可行性研究报告、规划设计方案评审、初步设计等评审专家评审费用由设计单位支付均包含在投标人投标报价中。 方案阶段的调整及施工图设计阶段发生的设计变更招标人不再另行支付设计费用，均包含在投标人投标报价中。 |  |
|  |  | 合同价款 | 中标价格一次性包死，不因具体项目内容变更而调整，投标人自行考虑报价风险。投标人的报价应含有所投服务的项目所有设计、材料、劳务、利润、税金、各类保险、补偿费、政策性及指导性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等一切应有费用。 |  |
|  |  | 中标后方案优化 | 中标人提交的投标文件仅是对招标文件实质性要求的响应，中标人的最终成果应该是在原投标文件的基础上结合实际情况进一步优化，能最大限度的体现出招标人的设计要求和理念。方案优化费用包含在投标报价中。 |  |
|  |  | 设计成果补偿 方案 | 1、招标人按中标人的中标价与中标人签订设计合同，不再进行其他资金奖励。第二中标候选人方案设计补偿 0.5万元， 第三中标候选人方案设计补偿 0.3 万元，补偿费用由招标人另行支付。其余投标人不再进行补偿。 2、中标候选人的设计成果（含电子版）版权归招标人所有。 |  |
|  |  | 其他要求 | 签订合同后20个日历天完成设计方案评审和修改，40个日历天完成施工图设计并具备审图条件。 |  |

- 投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

- 1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本设计进行招标。

- 1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

- 1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

- 1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

- 1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

- 1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

- 1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

- 1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、设计周期和设计标准要求

- 1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

- 1.3.2 本标段的设计周期：见投标人须知前附表。

- 1.3.3 本项目的设计标准要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

- 1.4.1投标人应具备承担本标段设计的资质条件、能力等。

- 资质条件：见投标人须知前附表；

- 项目负责人：见投标人须知前附表；

- （3）其他要求：见投标人须知前附表。

- 1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- （1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

- （2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

- （3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标。

- 1.4.3投标人不得存在下列情形之一,否则否决其投标：

- （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- （2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

- （3）为本标段的监理人；

- （4）为本标段的代建人；

- （5）为本标段提供招标代理服务的；

- （6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

- （7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

- （8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

- （9）被责令停业的；

- （10）被行政主管部门或监督部门暂停或取消在阜阳市行政区域内投标资格的；

- （11）财产被接管或冻结的；

- （12）因骗取中标或严重违约或重大设计质量问题被限制投标资格且在限制期内的；

- (13) 近三年内因发生过拖欠农民工工资问题被行政主管部门记不良行为记录且在公示期内的；

- （14）单位负责人为同一人或者存在控股，管理关系的不同单位同时参加本次招标项目投标的。

1.5 费用承担

- 1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.5.2招标代理服务费：见投标人须知前附表。

- 1.5.3交易服务费：见投标人须知前附表。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

- 1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

- 1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

- 1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失等。

- 1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的设计场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

- 1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

- 1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

- 1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款；

（5）条件任务书；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其它材料。

根据本章第1.10款、第2.2款、第2.3款是对招标文件所作的澄清、修改及答复，构成招标文件的组成部分, 招标文件及招标文件的澄清、修改及答疑前后不一致的，以最后时间发出的为准。

2.2 招标文件的异议答复

- 2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有异议，应在投标人须知前附表规定的时间前以电子邮件形式要求招标人对招标文件予以回复，提出异议时须注明项目名称及项目编号，不得署名。

- 2.2.2招标人对投标人提出异议的答复将在阜阳市公共资源（集中招投标）交易中心（http://jyzx.fy.gov.cn）上发布，但不指明澄清问题的来源。

- 2.2.3 投标人自行在阜阳市公共资源（集中招投标）交易中心（http://jyzx.fy.gov.cn）查询，无需确认。

2.3 招标文件的澄清及修改

- 2.3.1 招标人对已发出的招标文件进行的必要澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,应在投标截止时间15天前，在阜阳市公共资源（集中招投标）交易中心（http://jyzx.fy.gov.cn）上发布，距投标截止时间不足15天，应顺延投标截止时间。

- 2.3.2投标人自行在阜阳市公共资源（集中招投标）交易中心（http://jyzx.fy.gov.cn）查询，无需确认。

## 3. 投标文件

3.1.1 投标文件的组成（商务标和技术标）

商务标：

- （1）投标函及附件；

- （2） 授权委托书；

- （3）投标保证金；

- （4）项目管理机构；

- （5）拟分包项目情况表；

- （6）资格审查资料；

- (7)投标人须知前附表规定的其它材料。

技术标：方案设计文本 5 份；方案设计电子文档光盘1份。

- 注：总平面图，立面效果图、剖面效果图、夜景图，鸟瞰图等，提供1号图版。其他设计人认为更能体现设计理念的效果图由投标人自行确定图版的尺寸。

- 3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

- 投标人按投标函中的格式报价，投标人的投标报价应是在综合考虑项目区域实际地理情况、成果编制成本、人员成本、风险因素，后续服务、图审费、方案整合修改优化、方案报批及最终成果形成的基础上进行的最终报价。项目设计实施阶段不再支付中标人提出的任何费用变更。

3.3 投标有效期

- 3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

- 3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

- 3.4.1投标人在递交投标文件的同时，投标保证金作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

- 3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，将否决其投标。

- 3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。

（3）违反投标人诚信承诺书中承诺的。

- 3.4.4不予退还的投标保证金按照阜政办【2015】21号文件执行。

3.5 资格审查资料

- 3.5.1 资格审查材料包括：投标人营业执照、资质证书证、投标人基本账户开户许可证、项目负责人、等以上证书、证件须复印件加盖公章装订在投标文件中。

- 3.5.2企业业绩: 见投标人须知前附表

- 3.5.3项目负责人业绩：见投标人须知前附表

- 3.5.4 其它要求：见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

- 3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

- 3.7.2 投标文件应当对招标文件有关设计周期、投标有效期、设计标准、条件任务书、招标范围等实质性内容作出响应。

- 3.7.3投标文件应打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

3.7.4投标文件的内容：

- 投标函及附件、授权委托书项目管理机构、拟分包项目情况表、资格审查资料、投标保证金、投标人须知前附表规定的其它材料。

3.7.5投标文件电子版要求见投标人须知前附表

- 3.7.6 投标文件正本一份,副本数量见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

- 3.7.7 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

- 3.7.8 投标文件中涉及到单位名称、投标人、项目负责人等应填写单位名称或人员姓名，不得填写见商务标、技术标或第？页等形式。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

- 4.1.1投标文件的正本与副本分开包装或集中包装均可，如果采用分开包装应清楚地标记“正本”或“副本”字样。封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

- 4.1.2 投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

- 4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。

4.2 投标文件的递交

- 4.2.1投标人递交投标文件截止时间：见投标人须知前附表。

- 4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

- 4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

- 4.2.4投标人递交投标文件后，由该项目的法定代表人或其委托代理人在投标文件递交确认书上签字确认。

- 4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

- 4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

- 4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。由该项目的法定代表人或其委托代理人在投标文件递交确认书上签字确认。

- 4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标。

5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、质量标准、设计周期及其他内容，并现场记录；

（6）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）征询各投标人对开标过程有无异议，如有异议可现场书面（法定代表人或其委托代理人）提出，如无异议，则后期针对开标过程的异议和投诉不予受理。

（8）开标结束。

5.2.2投标人参加开标会的要求,见投标人须知前附表。

6. 评标

6.1 评标委员会

- 6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。成员人数为 5人以上单数组成,由招标人在有关监督部门的监督下，从评标专家库中随机抽取。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

- 6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人确定评标委员会推荐的排名第一的中标候选人为中标人，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。如顺延，顺延的中标候选人报价高于第一中标候选人报价的，顺延的中标候选人须承诺按照第一中标候选人的投标报价签订合同。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2中标候选人公示、中标通知

- 7.2.1 招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示时间不少于3日

- 中标人须在中标公示期满前到市检察院办理中标候选人的《行贿犯罪档案查询结果告知函》并提交给招标人, 按照《关于在设计建设领域开展行贿犯罪档案查询工作的通知》高检会【2015】5号文件执行

- 7.3 履约担保

- 7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的担保格式向招标人提交。联合体中标的，其担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的担保格式要求。

- 7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

- 7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，严格按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 7.4.3书面合同签订后7个工作日内进行合同备案。

8. 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- （1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

- （2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。如投标人存在围标、串标、以他人名义投标、弄虚作假、恶意投诉、虚假投诉等行为的、经查证属实的，其提交的投标保证金不予退还，并记入诚信档案，一定期限内不得参与阜阳市公共资源交易活动。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5异议、投诉

投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和规章规定的,可按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《设计建设项目招标投标活动投诉处理办法》等相关规定向招标人提出异议或向有关行政监督部门投诉。

- 第三章  评标办法（综合评估法）

评标委员会否决其投标的条款

1、投标人资格评审、符合性评审有一项不符合评审标准的。 2、评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标。 3、投标人拒不按照评标委员会要求进行澄清、说明或补正的。 4、投标人有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。 串通投标行为是指： a不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的； b不同投标人委托同一人投标或与同一人联合投标的； c不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的； d不同投标人的投标文件相互混装的； e不同投标人的投标文件由同一单位或同一人编制的； f不同投标人使用同一人或企业资金交纳投标保证金的。 5、未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。 6、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外。 7、投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件。 8、投标报价高于或等于投标报价上限的。 9、法律、法规规定的其它情形。

评标办法前附表

| 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格评审 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  | 企业资质证书 | 具备有效的资质证书 |
|  | 企业业绩 | 符合第二章“投标人须知前附表规定 |
|  | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知前附表规定 |
|  | 项目负责人业绩 | 符合第二章“投标人须知前附表规定 |
|  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知前附表规定 |
|  | 企业基本账户开户许可证 | 核对企业基本账户开户许可证上的账号是否与出具投标保证金的账号名称一致 |
| 符合性评审 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证、投标人基本账户开户许可证一致。 |
|  | 投标函签字或盖章 | 符合“投标函”格式要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  | 设计周期 | 符合第二章“投标人须知前附表规定 |
|  | 设计标准 | 符合第二章“投标人须知前附表规定 |

以上参与评审的证书、证件等资料复印件加盖公章胶装在投标文件中。

综合评审表

| 分值构成（总分100分） | 企业综合实力：20分；方案设计：60分；投标报价：20分。 |
| --- | --- |

| 评审项目 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 企业综合实力（20分） | 企业奖项 （满分5分） | 企业近3年（自招标公告发布之日起向前追溯3年，以奖项颁发时间为准）： 获得由省级及以上建设行政主管部门或设计协会颁发“优秀工程设计奖”，得5分。（同一项目不累计计分，以获奖证书为准） |
|  | 企业业绩 （满分5分） | 近3年（自招标公告发布之日起向前追溯3年）提供1个单体跨度≥50米桥梁设计项目的得5分。（须提供中标通知书或合同协议书） |
|  | 项目负责人 业绩 （满分5分） | 近3年（自招标公告发布之日起向前追溯3年）： 提供1个单体跨度≥50米桥梁设计项目的得5分。（须提供中标通知书或合同协议书，若中标通知书或合同协议书中不能体现项目负责人，建设单位需出具证明） |
|  | 项目负责人 资历 （满分5分） | 拟派本项目的项目负责人具有高级工程师职称，得5分。（须提供职称证） |
| 方案设计（60分） | 总体方案设计的实用性、先进性、可靠性、以及设计的完整性。深度应包含规划总平面图，立面效果图、剖面效果图、夜景图，鸟瞰图及设计人员认为更能体现创意的效果图。（根据满足招标文件及国家现行设计规范要求） 一般：得0-10（不含）分；良好：得10-20（不含）分；优秀：得20-30分。（满分30分） |  |
|  | 设计总体布局与周边环境及建筑物的协调性 一般：得0-4（不含）分；良好：得4-6（不含）分；优秀：得6分。（满分6分） |  |
|  | 针对本工程设计的重点、难点所提供的合理化建议是否具体、可行。 合理：得0-4（不含）分；优秀：得4-6分。（满分6分） |  |
|  | 概算编制的完整性、准确性，总概算控制资料是否齐全，总造价是否满足招标文件要求，计算是否正确。 合理：得0-5（不含）分；优秀：得5-7分。（满分7分） |  |
|  | 针对各专业配合是否齐全满足本项目要求；设计人员的经历进行横向比较。 合理：得0-3（不含）分；优秀：得3-5分。（满分5分） |  |
|  | 设计文本的编制质量：是否全面，能满足设计任务书的要求，文字说明是否简洁、清晰、图表表述是否明了、确切。 一般：得0-2（不含）分；良好：得2-4（不含）分；优秀：得4-6（不含）分。（满分6分） |  |
| 投标报价 （20分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分20分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（20%）×100，四舍五入小数点后保留两位。 |  |

注：以上证书、证件等资料提供加盖公章的复印件，投标人的方案设计得分，取所有评委打分的平均值。

1. 评标方法

1.1依据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标办法暂行规定》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、《方案设计招标投标管理办法》等有关规定，为规范本项目招标的评标工作，制定本办法。

1.2评标委员会依据本章评标标准规定对投标文件进行评审。

1.3综合评估法：评标委员会对所有投标人进行初步评审（符合性评审、资格评审），全部通过的进入综合评审阶段。

1.3.1 由评标委员会根据评标办法对各个投标文件进行定量比较分析、综合评审并打分。所有评委对各投标人评审、打分后，计算各投标人的综合得分（其中各投标人的方案设计得分，取所有评委打分的平均值）。按投标人综合得分由高到低排序推荐前1-3名，综合得分最高的为第一中标候选人，以此类推。若出现投标人综合得分相同的情况时，按投标报价由低到高排序，若报价也相同，则在监督人员监督下由投标人采取抽签方式确定排序。

2. 评标原则

遵循公平、公正、科学、择优的原则。

3. 评标委员会组成及职责

3.1评标委员会

评标委员会由招标人依法组建,所有评标委员会成员推举产生评标委员会组长。

3.2 评标委员会的职责

评标委员会应当根据评标办法，对投标文件进行评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并现场记录。

4. 评标程序

评标准备、初步评审（符合性评审、资格评审）、综合评审（其中各投标人的方案设计得分，取所有评委打分的平均值），推荐中标候选人。

4.1评标准备

评标委员会熟悉评标工作情况：

（1）听取招标人或者其委托的工程集中采购机构对招标项目情况的介绍。

（2）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据,至少应了解和熟悉以下内容：招标的目标、招标项目的范围和性质、招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

（3）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

（4）核对评标工作用表。

4.2评审步骤

4.2.1初步评审：评标委员会依据招标文件规定的标准进行评审，有一项不符合评审标准的，则按否决其投标处理。

4.2.2综合评审：由评标委员会按综合评审表对投标人投标文件进行独立评审打分。（其中各投标人的方案设计得分，取所有评委打分的平均值。）

5. 投标文件的澄清和补正

5.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

5.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

5.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

6. 评标结果

6.1除招标人授权评标委员会直接确定中标人外，评标委员会按照招标文件规定的评审标准推荐中标候选人。

6.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表。

（2）评标委员会成员名单。

（3）开标记录。

（4）符合要求的投标人一览表。

（5）否决其投标情况说明。

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表。

（7）经评审的价格一览表。

（8）经评审的投标人排序。

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

6.3 评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1～3名，并标明排列顺序。

6.4根据评标委员会评议、评分结果，按得分由高到低顺序推荐1-3名中标候选人。招标人依据评标委员会推荐有排序的中标候选人，依法确定中标人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人（也可以重新招标）。

7. 适用范围

适用于本项目。

- 第四章 合同条款

建筑工程设计合同

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担                              工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的内容：

设计内容：可行性研究报告（含审批）、方案设计、规划设计方案评审、初步设计（含初步设计概算及评审）、施工图设计（含项目周边道路融合设计）、附属景观设计、河道排污处理方案及设计全过程服务。

第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第五条 设计费支付进度

分阶段付款：方案通过阜阳市相关部门评审并修改后支付合同价的20%，施工图审查合格后（含人防、消防）支付合同价的50%，工程竣工验收合格后一次性付清余款。

第六条 双方责任

6.1发包人责任：

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。

6.1.2发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应予满足。

6.1.3设计人提交的所有设计文件除署名权外，其知识产权归属发包人。

6.2设计人责任

6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2设计人采用的主要技术标准是：

6.2.3设计合理使用年限按国家有关规定执行。

6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充，直至通过审查为止。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收，根据发包人通知要求按时到达现场处理施工问题，提供现场服务。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作。

6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

6.2.7设计人承诺所提交的设计文件不侵犯任何第三方知识产权,否则由此产生的一切损失和责任由设计人承担。

第七条 违约责任

7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，双方另行协商。

7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的100％。

7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二，延期超过30日的，发包人有权解除合同，并不支付任何费用。

7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

7.6设计人应确保方案通过政府规划部门审批，如因设计人原因造成审批未能通过的发包人有权解除合同。

第八条 其他

8.1发包人要求设计人派专人常驻施工现场进行配合与解决有关问题时，所发生的费用包含在投标报价中，请投标人一并考虑。

8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，不再另收工本费。

8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.4发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.6本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。协商不成的按第（二）种方式进行。

（一）提交阜阳仲裁委员会仲裁

（二）向设计项目工程所在地人民法院起诉

8.8本合同一式  捌    份，发包人    肆    份，设计人      肆      份。

8.9本合同经双方签章后生效。

8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。

8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.12其它约定事项：

（1）乙方应按甲方所规定的时间内完成扩初设计、施工图设计并经甲方认可。

（2）深化方案设计：乙方必须在合同签订后20日内完成整个设计方案深化并经甲方认可。

（3） 扩初设计：乙方必须在深化方案设计完成并经甲方认可后20日内完成扩初设计并经甲方认可。

（4）施工图阶段：乙方必须在扩初设计完成并经甲方认可后20日内完成施工图设计并经甲方认可。

（5）为确保沟通的效果，方案设计阶段设计人将进行现场方案汇报，在每次方案汇报阶段，项目负责人及其主要设计团队人员都须前往发包人指定地点，与发包人的决策层进行当面交流。

（6）项目负责人及每个专业项目负责人应积极提供全面的施工配合及相关工作，如有需要，保证自通知时刻起6小时内到达现场。

项目负责人及其设计团队履行本合同约定所有义务，所需的费用均已包含在本合同设计费中，设计人均不再收取任何费用。

（7）乙方需在本项目施工招标开标前向甲方提供一套最终定稿的CAD电子版图纸（含设计修改联系单）和十套盖过图审合格证章的施工蓝图。

（8）后续服务：从开始施工至质保期满。

（9）设计单位负责人：                 。

（10）设计人原则不允许更换项目班子人员。如确需更换的，需征得发包人的同意 。  设计人如果更换项目负责人、专业负责人必须征得发包人同意，方可更换，并分别支付发包人违约金  2 万元和      0.5万元。

发包人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

单位地址：

邮政编码：              传    真：

联 系 人：              联系电话：

开户银行：

银行帐号：

E - mail：

设计单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

单位地址：

邮政编码：               传    真：

联 系 人：               联系电话：

开户银行：

银行帐号：

E - mail：

# 第五章  设计任务书

一、项目概况：

阜阳师范学院信息工程学院清河校区桥梁工程位于阜阳师范学院清河校区内，横跨西清河，西清河由南至北，水面宽约30-40米（现场情况需设计人自行踏勘现场了解），周边系阜阳市城市绿地系统，是广大教职工及学生工作学习之暇休闲的最佳场所。

二、项目建设指标与投资：

新建桥梁一座，完成桥梁周边景观设计，打造“人文、生态、活力”之河。拆除现有河东岸原有一层建筑物，设计重点为清河校区桥梁工程、河道治理、景观建设等，着重解决清河校区内人车同行的现状，设计桥梁要考虑与校园整体感观衔接。

经阜阳市发展改革委《关于阜阳师范学院信息工程学院清河校区桥梁工程项目予以备案的函》（发改中心〔2017〕7号）文件批准，在清河校区内新建桥梁一座，投资金额约500万元。

三、功能组成：

目前校区内教职工、学生约有2万人，校园内现有桥梁修建于20世纪80年代，目前已无法满足校内正常通行要求，安全隐患较大。西清河校园段全长300多米，拟建桥梁南临清河路桥、北临校园现有桥梁，之间间距约60米。该项目建成后将作为校内学生通行的主要交通枢纽，解决现有桥梁通行拥堵、人车共行的问题。

四、设计依据及要点：

1、依据现行国家有关的法律法规、部门政策，相关工程设计技术规范标准，安徽省现行的地方性政策法规等；

2、设计内容：双向单车道、人行道、周边景观等

3、阜阳市发改委立项批复：《关于阜阳师范学院信息工程学院清河校区桥梁工程项目予以备案的函》（发改中心〔2017〕7号）；

4、地形图、地质条件；

5、本方案评审过程中的书面文件，会议纪要等；

6、充分考虑可持续发展需求，重点考虑桥梁建筑功能的特殊性，合理选择建筑材料及工艺，提供安全、便利、无障碍的通行条件，充分考虑原有建筑物现状，符合校园周边实际情况，确保设计方案科学、经济、合理；

7、充分考虑交通流量和道路横纵节点位置的处理。

五、设计范围：

1、可行性研究报告；

2、初步设计（含项目概算）；

3、施工图设计；

4、附属景观设计；

5、河道排污处理方案等。

# 第六章 投标文件格式

（项目名称）设计招标

投标文件

项目编号:

投 标 人：                          （盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：                  （签字或盖章）

年     月    日

## 1.投标函

## 投 标 函

致：                     （招标人名称）

1.经现场踏勘和研究      (项目名称)      招标文件的全部内容后，我方就上述设计任务及相关服务进行投标，其中投标报价根据分析计算，我方投标设计按综合报价大写           （小写     ），设计周期：      （日历天）设计标准                  完成本设计招标项目规定的所有工作内容。

2. 项目负责人姓名：       性别：      年龄：      现任职务：       职称：       。

3．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4. 在   年   月  日提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）          元（￥            ）。

5．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同设计。

(5）我方承诺本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

（6）我方承诺价款结算过程中按照招标文件约定的方式进行结算。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定和投标人诚信承诺书的任何一种情形。

7.我方声明：无被行政主管部门或监督部门暂停或取消在阜阳市行政区域内投标资格的，且在执行期内的情形。

8.                      （其他补充说明）。

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

年    月    日

附件一：

投标人诚信承诺书

我单位参加本次投标，郑重承诺如下：

1. 本次投标提供的所有资料都是真实有效、准确完整的，如发现提供虚假资料或与事实不符，同意取消投标和中标候选人资格。

2．本次投标绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经查证属实，同意取消投标和中标候选人资格并承担相应的法律责任。

3．本次投标拟任项目负责人为我单位签订合同的正式职工，若经查证不符，同意取消投标和中标候选人资格并承担相应的法律责任。

4．本次招标如我单位为中标候选人，除不可抗力外，决不因任何其它原因放弃中标候选人资格，否则承担相应法律责任。

5、我单位中标后，严格按照招标文件和投标文件的约定进行签订合同，否则承担相应的责任。

- 6、我单位若达不到招标公告投标人资格要求条件参与投标的，同意视为弄虚作假进行处理。

出现上述情形之一的，我方同意投标保证金不予退还和一年内不参与阜阳市公共资源交易活动，愿意接受处罚并承担所有经济损失和法律责任。

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年    月    日

## 2．授权委托书

### 授权委托书

本人      （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）           标段设计投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：               （签字或盖章）

身份证号码：

年   月    日

## 3.投标保证金

附：附加盖公章的转账单据复印件

## 4、其它

投标人应按其资质等级、业务能力、工作业绩等情况如实提供下列A、B、C、D、E各表，供评标时参考。

## A、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 设计资质等级 |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表后应附：投标人营业执照副本、资质等级证书、荣誉证书的复印件（加盖单位公章）。

## B、投标人已完同类项目情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 业主单位 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：本表后应按顺序附投标人业绩证明资料（须附中标通知书或合同协议书）加盖单位公章的复印件。

## C、投标人正在承担的项目情况一览表

| 序号 | 起讫时间 | 项目名称及概况 | 业主单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：本表后应按顺序附投标人业绩证明资料（须附中标通知书或合同协议书）加盖单位公章的复印件。

## D、拟派本项目的主要人员一览表

| 序号 | 姓 名 | 年龄 | 职 称 | 专业 | 从事本专业设计工作年限 | 在本工程 中拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## E、主要人员资历表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 专 业 |  |  |
| 从事本专业工作年限 |  |  | 拟在本项目担任职务 |  |  |
| 证书号 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 类似项目业绩（项目类型、规模、金额、担任的职务） |  |  |  |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |

备注：“主要人员资历表”中的列出的所有人员，设计经历须附中标通知书或合同协议书，获的奖项均应提供有关证明材料复印件（加盖公章）。

5、其他资料

投标人的资格文件及投标人认为需要补充的文件

第七章、招标人、招标代理机构审核意见

本项目的招标工作及招标文件，我们确认。 招标人： 阜阳师范学院信息工程学院 联 系 人： 贺冬英 电 话： 0558-2595956 （单位盖章） 2017年4月 25日

招 招标代理机构： 联系人： 高玉华 电 话：0558-2238259 （单位盖章） 2017年4月25日